РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | . | 03 | . | 20 | 23 |  | пос. Медногорский | № | 54 |  |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории Медногорского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Медногорского городского поселения и в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории Медногорского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории Медногорского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде и на официальном сайте органов местного самоуправления Медногорского городского поселения <http://медногорский.рф/>.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

Медногорского городского поселения В.А. Крикунов

Приложение

к постановлению администрации Медногорского городского поселения от 31.03.2023 № 54

план мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории Медногорского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| Тепловые сети и котельные | | | |
| 1. | Текущий ремонт тепловых сетей, с заменой участков трубопроводов пгт. Медногорский | май-сентябрь | Тепловой участок пгт. Медногорский КЧР ГУП «Теплоэнерго» |
| 2. | Текущий ремонт и содержание здания котельной пгт. Медногорский | Май-август | Тепловой участок пгт. Медногорский КЧР ГУП «Теплоэнерго» |
| 3. | Текущий ремонт и содержание оборудования котельной пгт. Медногорский | июль-сентябрь | Тепловой участок пгт. Медногорский КЧР ГУП «Теплоэнерго» |
| 4. | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов ТС и ГВС | Май-сентябрь | Тепловой участок пгт. Медногорский КЧР ГУП «Теплоэнерго» |
| Водоснабжение и водоотведение | | | |
| 5. | Ремонт и обслуживание наружных сетей водоснабжения, водопроводных колодцев | по мере необходимости | ООО «Урупский Водоканал», Администрация Медногорского городского поселения |
| 6. | Ремонт, профилактический осмотр запорной арматуры водоснабжения | июль-август | ООО «Урупский Водоканал», Администрация Медногорского городского поселения |
| 7. | Проверка пожарных гидрантов | июнь-июль | ООО «Урупский Водоканал», Администрация Медногорского городского поселения |
| 8. | Профилактический осмотр канализационных сетей и колодцев | август | ООО «Урупский Водоканал», Администрация Медногорского городского поселения |
| 9. | Ремонт, содержание канализационных сетей и колодцев | по мере необходимости | ООО «Урупский Водоканал», Администрация Медногорского городского поселения |
| Жилищный фонд | | | |
| 11. | Текущий ремонт и подготовка МКД к отопительному периоду | май-август | Управляющая компания, ТСЖ, собственники помещений (при непосредственном управлении)  (всего – 59 МКД) |
| 12. | Опрессовка и промывка тепловых сетей и систем внутреннего отопления жилого фонда | июль – август | Управляющая компания, ТСЖ, Собственники помещений МКД  (всего – 59 МКД) |
| 13. | Обследование жилого фонда на готовность к осеннее-зимнему периоду | июль-сентябрь | Администрация  Медногорского городского поселения |
| Дорожная деятельность | | | |
| 14. | Ремонт улично-дорожной сети в черте населенного пункта поселения | июнь-август | Администрация Медногорского городского поселения |
| Электроосвещение | | | |
| 15. | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | в период работы | Администрация Медногорского городского поселения |

Заместитель Главы местной администрации

Медногорского городского поселения Г.Н. Байрамукова