РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУПСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | . | 03 | . | 2020\_\_ |  | пос. Медногорский | № | 16 |  |

О внесении изменений в постановление администрации Медногорского городского поселения от 29.11.2017 № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Медногорского городского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Карачаево-Черкесской Республики от 29.12.2018 № 91-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Законом Карачаево-Черкесской Республики от 19.12.2019 № 70-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2019 № 248 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Медногорского городского поселения от 29.11.2017 № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Медногорского городского поселения» (в редакции постановлений администрации Медногорского городского поселения от 22.08.2018 № 73, от 24.12.2018 № 95, от 28.03.2019 № 13) следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018 - 2022 годы» заменить на слова «постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2019 № 248 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»;

1.2. в Паспорте муниципальной программы:

а) строку «объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источник финансирования (источник поступления денежных средств) | Расходы (руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего: | 9860,0 | 1328,56 | 6184,9 | 2346,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0,0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) | 9499,35 | 1135,65\* | 6063,7 | 2300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (2%) | 361,05 | 192,91\* | 121,2 | 46,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные средства собственников помещений в многоквартирных домах, организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | \* В соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233, в 2018 году средства Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД поселений Урупского района предоставляются в бюджет Урупского муниципального района, с софинансированием расходов из бюджета поселения. Средства софинансирования в сумме 25,09 тыс. руб. направляются в бюджет Урупского муниципального района. | | | | | | | | |

1.2. подпункт «г» раздела 11 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

г) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий - необходимый перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов благоустройства дворовой территории, к которым отнесены:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

иные виды работ, определенные в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106:

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование детских площадок (при наличии места для их размещения);

мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов (парковки, пандусы, съезды, опорные поручни);»;

1.3. В абзаце 2 раздела 2 муниципальной программы «Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории Медногорского городского поселения, цели, задачи по формированию современной городской среды на территории Медногорского городского поселения» слова «постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» заменить на слова «постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2019 № 248 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике»;

1.5. Раздел 4 Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«Раздел 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

а

Для оценки эффективности поставленных задач в Муниципальной программе предусмотрено применение следующих **целевых показателей**:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в указанный период – 46 единиц;

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в отчетном году от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, не позднее последнего года реализации федерального проекта (%):

2018 год – 6,5 %

2019 год – 19,6 %

2020 год – 23,9 %

2021 год – 39,1 %

2022 год – 60,8 %

2023 год – 82,5 %

2024 год – 100 %.

количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования подлежащих благоустройству в указанный период – 1 единиц;

площадь благоустроенных общественных территорий муниципальных образований, нуждающихся в благоустройстве до 2024 года – 0,7 га;

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий муниципального образования – 20 %;

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 20%;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 20%;

доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления - 30%;

доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, находящихся в собственности физических лиц, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с учетом требований правил благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании - 30%;

доля комплексного благоустройства всех дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству в отчетном году с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения -100%»;

1.6. пункт 5.2 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«**5.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**

г) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий - необходимый перечень работ по созданию нормируемого комплекса элементов благоустройства дворовой территории, к которым отнесены:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

иные виды работ, определенные в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 следующие:

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

оборудование автомобильных парковок;

оборудование детских площадок (при наличии места для их размещения);

мероприятия по благоустройству дворовых территорий учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов (парковки, пандусы, съезды, опорные поручни).»;

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Медногорского городского поселения»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Медногорского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам: | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории городского поселения, формированию современной городской среды - всего |  |  |  | 9860,4 | 1328,56\*\* | 6184,9 | 2346,94 |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - по результатам общественных обсуждений, проведенных в соответствии утвержденным графиком | 2018-2022 г.г. | Администрация городского поселения, организации по конкурсу | Всего: | 9580,4 | 1048,56\*\* | 6184,9 | 2346,94 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0\*\* | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета КЧР | 9224,92 | 861,22\*\* | 6063,7 | 2300,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Медногорского городского поселения | 355,48 | 187,34\*\* | 121,2 | 46,94 |  |  |  |  |
| иные источники(средства собственников помещений в многоквартирных домах, организаций) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий: по результатам общественных обсуждений, проведенных в соответствии утвержденным графиком | 2018-2022 гг. | Администрация городского поселения, организации по конкурсу | Всего: | 280,0 | 280,0\* | 0 | 0 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0\* | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета КЧР | 274,43 | 274,43\*\* | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения | 5,57 | 5,57\*\* | 0 | 0 |  |  |  |  |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | |
|  | \*\* В соответствии с государственной программой «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.08.2017 № 233, в 2018 году средства Субсидии на поддержку благоустройства дворовых территорий МКД поселений Урупского района предоставляются в бюджет Урупского муниципального района, с софинансированием расходов из бюджета поселения. Средства софинансирования в сумме 25,09 тыс. руб. (в том числе: 5,57 тыс. руб. – на организацию благоустройства общественных территорий и 19,52 тыс. руб. на организацию благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) направляются в бюджет Урупского муниципального района.» | | | | | | | | | | | |

1.8. приложение 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Медногорского городского поселения»

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов на территории Медногорского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир | Перечень работ по благоустройству | Срок реализации |
|  | Ул. Комсомольская, д. 8 | Обустройство малых форм придомовой территории | 2018 |
|  |  | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 2020 |
|  | Ул. Комсомольская, д. 11 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории\*\*\* | 2018 |
|  | Пер. Первомайский, д. 3«а» | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, Обустройство малых форм придомовой территории\*\*\* | 2018 |
|  | **ИТОГО 2018 год – 3 МКД** | | |
|  | Пер. Первомайский, д. 1 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2019 |
|  | Ул. Бардина, д. 15 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2019 |
|  | Ул. Парковая, д. 6 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2019 |
|  | Ул. Бардина, д. 8 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2019 |
|  | Ул. Парковая, д. 14 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2019 |
|  | Ул. Московская, д. 13 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2019 |
|  | **ИТОГО 2019 год – 6 МКД** | | |
|  | Ул. Бардина, д. 10 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2020 |
|  | Ул. Мира, д. 9 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2020 |
|  | **ИТОГО 2020 год – 2 МКД** | | |
|  | Ул. Парковая, д. 16 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | Ул. Московская, д. 13 «А» | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | Ул. Бардина, д. 4 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | Ул. Московская, д. 3 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | Ул. Мира, д. 7 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | Ул. Бардина, д. 9 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | Ул. Мира, д 11 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2021 |
|  | **ИТОГО 2021 год – 7 МКД** | | |
|  | Ул. Московская, д. 11 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Бардина, д. 11 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Комсомольская, д 13 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Комсомольская, д. 17 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Мира, д. 3 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Парковая, д. 8 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Парковая, д. 12 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Московская, д. 5 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Мира, д. 5 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Московская, д. 1 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | **ИТОГО 2022 год – 10 МКД** | | |
|  | Ул. Парковая, д. 2 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Бардина, д. 2 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Пер. Первомайский, д. 11 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Пер. Первомайский, д. 5 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2022 |
|  | Ул. Бардина, д. 12 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2023 |
|  | Ул. Комсомольская, д. 15 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2023 |
|  | Ул. Бардина, д. 13 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2023 |
|  | Ул. Бардина, д. 6 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2023 |
|  | Пер. Первомайский, д. 2 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2023 |
|  | Ул. Гагарина, д. 3 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2023 |
|  | **ИТОГО 2023 год – 10 МКД** | | |
|  | Пер. Первомайский, д. 9 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Пер. Первомайский, д. 7 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Пер. Первомайский, д. 3 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Пер. Первомайский, д 4 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Пер. Первомайский, д. 6 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Пер. Первомайский, д. 8 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Ул. Парковая, д. 1 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | Ул. Парковая, д. 4 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории, обустройство малых форм придомовой территории | 2024 |
|  | **ИТОГО 2024 год – 8 МКД** | | |
| \*\*\* В 2018 году работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории выполняются в рамках Подпрограммы 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта пгт. Медногорский» муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Медногорского городского поселения на 2018 год»; | | | |

1.9. Приложение 5 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Медногорского городского поселения»

**Адресный перечень территорий общего пользования на территории Медногорского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный ориентир | Стоимость работ по благоустройству, тыс. рублей | Перечень работ по благоустройству | Срок реализации |
| 1 | Аллея пер. Первомайский | 280,0 | Обустройство малых форм общественной территории | 2018 |
| 2 | Детский парк |  | Комплексное благоустройство | 2021»; |

1.10. Приложение 6 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Медногорского городского поселения»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в указанный период за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Медногорского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объектов | Адрес объектов | Примечание |
|  | Отделение Федеральной почтовой связи пгт. Медногорский | Ул. Бардина, 5А |  |
|  | Магазин | Ул. Мира, 5а | Недостроенное строение |
|  | Магазин «Сказка» | Ул. Мира, 11 | Встроенное-пристроенное в МКД |
|  | Торговые площади под аренду магазинам | Ул. Бардина, 8 | Встроенное-пристроенное в МКД |
|  | Магазин «Астория» | Ул. Бардина, 6 | Встроенное-пристроенное в МКД |
|  | Торговые площади под аренду магазинам (бывший магазин «Людмила» | Ул. Бардина, 10 | Встроенное-пристроенное в МКД |
|  | Бывший магазин «НИКА» | Ул. Бардина, 10 | Встроенное-пристроенное в МКД» |

2. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания на информационном стенде Медногорского городского поселения по адресу: ул. Мира, 9; в помещении Муниципальной библиотеки Медногорского городского поселения по адресу: ул. Бардина, 12 и разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Медногорского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в действие со дня его обнародования.

Временно исполняющая обязанности

Главы местной администрации

Медногорского городского поселения Г.Н. Байрамукова